様式第３号（第７条関係）

**工事履行報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工　期 | 　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日 |
| 日　付 | 　　　　年　　月　　日（　　月分） |
| 月　別 | 予定工程（　）は工程変更後 | 実施工程（　）は予定工程との差 | 備考 |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| 年　　　月 | 　　％ （　　％） | 　　　％（＋－　　％） |  |
| （記載欄） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 監督員 |  | 現場代理人 | 主任（監理）技 術 者 |
|  |  |  |

注）１　報告は、月報を標準とする。

　　２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。

　　３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。